Webdesign made Simple

Schadler / Wiesinger

Projektmappe inklusive Lastenheft

2020

Schadler Christian

Wiesinger Kerstin

17.06.2020

Inhaltsverzeichnis

Lastenheft3

Konzept und Rahmenbedingungen3

Beschreibung der Anforderungen4

Freigabe - Genehmigung6

Projekt Auftrag7

Konzept Webseite8

Start Seite8

Leistungen Seite8

Kontakt Seite8

Impressum Seite8

Umfeldanalyse10

Kosten und Ressourcen Plan11

Übersicht der Einzelpositionen11

Tabellarische Zusammenfassung11

Terminplan12

Terminplan Diagramm13

Projekt Start13

Abschluss Phase14

Blueprints15

Startseite15

Leistungen Seite16

Kontakt Seite17

Impressum Seite18

# Einleitung

## Allgemeines

### Zweck und Ziel dieses Dokuments

Das Ziel dieses Lastenheftes ist es, die Projektaufgabe und das mit der Bearbeitung der Projektaufgabe verfolgte Ziel operational zu beschreiben.

### Projektbezug

Erläuterung des Projektes und Beschreibung der darin zu erbringenden Leistungen.

## Verteiler und Freigabe

### Verteiler für dieses Lastenheft

| Rolle / Rollen | Name | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| Projektleiterin | Kerstin Wiesinger | k.wiesinger@webdesign-simple.at |
| Projektleiter | Christian Schadler | c.schadler@webdesign-simple.at |
| Projektauftraggeber | Geschäftsführung | gf@webdesign-simple.at |

# Konzept und Rahmenbedingungen

## Ziele des Anbieters

Zusammenfassung der wesentlichen Unternehmensinformationen und Präsentation der angebotenen Leistungen von WebDesign made simple

## Ziele und Nutzen des Anwenders

Interessenten und Kunden einen vollwertigen Internetauftritt bieten und zum Kauf der Leistungen des Unternehmens animieren.

## Benutzer / Zielgruppe

Interessenten und Kunden des Unternehmens

## Systemvoraussetzungen

Eigener Webserver mit Internetzugang oder Server bei Hostinganbieter mit Unterstützung von JavaScript (jQuery)

## Nicht-Ziele

Für Veränderungen bzw. Verlinkungen, die nicht den Rahmen der Ursprungsprogrammierung entsprechen wird keine Haftung übernommen.

# Beschreibung der Anforderungen

## Entwicklung

### Beschreibung

Erstellen einer responsiven, interaktiven Homepage, die den gesetzlichen Bestimmungen (Impressum, Datenschutz,…) entspricht und mit gängigen Browsern kompatibel ist.

### Wechselwirkungen

Wegfall von Arbeitsleistung der Projektmitglieder für Tätigkeiten außerhalb des Projekts

### Risiken

Ausfall von Projektmitgliedern

Ausfall des Internets

### Vergleich mit bestehenden Lösungen

Programmierung kann genau auf das Unternehmen zugeschnitten werden. Bestehende Baukastensysteme sind zu starr um das Layout genau auf das Unternehmen anzupassen.

### Grobschätzung des Aufwands

Kosten-Ressourcenplan siehe Seite 11

## Testen

### Beschreibung

Cross-Browser-Testing;  browserübergreifende Optimierung der Webseite

### Wechselwirkungen

erhöhter Zeitaufwand

### Risiken

Kompatibilitätsprobleme; z.B Internet Explorer, von dem noch veraltete Versionen im Umlauf sind;

Safari, der für Windows- und Linux-Nutzer nicht testbar ist;

die Vielzahl an teilweise veralteten Mobil-Browsern, die fast alle die gleiche technische Basis haben, aber im Detail voneinander abweichen.

### Grobschätzung des Aufwands

Kosten-Ressourcenplan siehe Seite 11

## Inbetriebnahme

### Beschreibung

Übertragen der Daten der Webseite auf den Server. Überprüfung, ob Webseite wie gewünscht funktioniert.

### Wechselwirkungen

Wegfall von Arbeitsleistung der Projektmitglieder für Tätigkeiten außerhalb des Projekts

### Risiken

Gewünschte Funktionalität ist nicht gegeben → je nach Fehler zurück zu 3.1 oder 3.2

Serverausfall

Änderungswunsch seitens des Auftraggebers

### Grobschätzung des Aufwands

Kosten-Ressourcenplan siehe Seite 11

# Freigabe / Genehmigung

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Unterschrift Auftraggeber: |  |
| Unterschrift Projektleiter: |  |

PROJEKT AUFTRAG

| ## Projektname: | Homepage |
| --- | --- |
| Projektnr.: | 2019/002 |
| Projekttyp: | Eigenprojekt |
| Projektleitung / Organisation: | Schadler Christian Wiesinger Kerstin |
| Projektauftraggeber/in: | Unser Unternehmen – Webdesign made simple |
| Projektzeitraum: | Geplanter Beginn: 03.12.2019 Geplantes Ende: 10.06.2020 |
| Ausgangslage / Problembeschreibung: | Das neu gegründete Unternehmen „WebDesign made simple“ benötigt einen Webauftritt. |
| Projektgesamtziel: | Erstellen einer responsiven, interaktiven Homepage, die den gesetzlichen Bestimmungen (Impressum, Datenschutz,…) entspricht und mit gängigen Browsern kompatibel ist. |
| Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte: | Für Veränderungen bzw Verlinkungen die nicht den Rahmen der Ursprungsprogrammierung entsprechen wird keine Haftung übernommen. |
| Meilensteine: | Lt. Dokument 013_Strukturplan. |

| Kosten: | Alle Kosten die bei der Entwicklung entstehen sind vom Auftraggeber zu übernehmen. Lt. Dokument 014_Kosten-Ressourcenplan |
| --- | --- |

_______________________________				___________________________

Freigabe Projektauftraggeber					Freigabe Projektleitung

KONZEPT

WEBSITE

Website-Konzept für „WEBDESIGN made simple!“

Generelles

- klassische Navigationsleiste mit Logo und Navigationsliste zur Navigation über die Website

- klassischer Footer mit Kontaktdaten, Impressum und Copyright-Informationen

- responsive Webdesign

- Schriftart: Helvetica

Startseite

- großer Banner-Bereich mit Webdesign-Foto

- Newsletter-Anmeldungsbereich mit aufforderndem Text und E-Mail-Eingabefeld

- Leistungen-Bereich mit Leistungen-Boxen mit Überschrift, kurzem Text und 
„Mehr lesen…“-Button zur jeweiligen Leistung

- Service-Bereich mit Überschrift, kurzem Text und Icons für Services mit Mini-Text

- Video-Bereich mit Überschrift, kurzem Text und Vorstellungsvideo

- Über-uns-Bereich mit Textbereich (links) und Brand-Logo (rechts)

Leistungen-Seite

- kleinerer Banner-Bereich mit Webdesign-Foto

- separate Bereiche für jede Leistung mit Überschrift, kurzem Text und 3 Blöcken für verschiedene Pakete

Kontakt-Seite

- kleinerer Banner-Bereich mit Webdesign-Foto

- simples Kontaktformular mit Vorname*, Name*, E-Mail-Adresse* und Nachricht*

Impressum

- kleinerer Banner-Bereich mit Webdesign-Foto

- standardmäßiges Impressum mit Überschrift, Firmenanschrift und Impressumstext

KONZEPT

WEBSITE

Website-Banner

UMFELD ANALYSE

| ## Projektname: | WEB DESIGN MADE SIMPLE |
| --- | --- |

Farbschema

Logo (groß)

Logo (klein)

KOSTEN

RESSOURCEN PLAN

Übersicht über die Einzelpositionen

- Domain „webdesign-simple.at“

Anbieter: 	Domaintechnik

Kosten:	36,00 EUR / Jahr

- Hosting

Anbieter:	Domaintechnik

Produkt:	Profi Server Smart

Kosten:	36,00 EUR / Jahr (2,99 EUR / Monat)

- SSL-Zertifikat

Anbieter:	Domaintechnik

Produkt:	Let’s Encrypt Zertifikat

Laufzeit:	1 Jahr

Kosten:	0,00 EUR / Jahr (bei Hosting inkludiert)

- Bildmaterial

- Personalkosten

Tabellarische Zusammenfassung

TERMIN PLAN

TERMINPLAN - Diagramm

TERMIN PLAN

BLUEPRINT STARTSEITE

BLUEPRINT LEISTUNGEN-SEITE

BLUEPRINT KONTAKTSEITE

BLUEPRINT IMPRESSUMSEITE